辽宁省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则

第一章　总则

第一条　为了加强我省危险化学品建设项目安全监督管理，规范危险化学品建设项目安全审查，根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《辽宁省安全生产条例》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号，以下简称《办法》），制定本实施细则。

第二条　辽宁省行政区域内新建、改建、扩建危险化学品生产、储存的建设项目以及伴有危险化学品产生的化工建设项目（包括危险化学品长输管道建设项目，以下统称建设项目），其安全审查及监督管理，适用本实施细则。

第三条　本实施细则所称建设项目安全审查，是指建设项目安全条件审查、安全设施的设计审查和竣工验收。

建设项目的安全审查由建设单位申请，安全生产监管部门根据本实施细则分级负责实施。建设项目未经安全审查或者安全审查未通过的，不得开工建设或者投入生产（使用）。

第四条　本实施细则所称建设单位，是指现有或者拟依法设立的下列单位：

（一）危险化学品生产企业；

（二）从事危险化学品经营（包括仓储经营）且有储存设施的企业；

（三）使用危险化学品从事生产且有储存设施的化工、医药企业；

（四）危险化学品管道输送企业。

第五条　国家安全生产监督管理总局（以下简称国家安全监管总局）指导、监督全国建设项目安全审查的实施工作，并负责实施下列建设项目的安全审查：

（一）国务院审批（核准、备案）的；

（二）跨省、自治区、直辖市的。

在辽宁省行政区域内，由国家安全监管总局实施安全审查的建设项目，按照《办法》有关规定执行。

第六条　辽宁省安全生产监督管理局（以下简称省安全生产监管局）指导、监督全省建设项目安全审查的实施工作，并负责实施下列除国家安全监管总局负责实施以外的建设项目的安全审查：

（一）国务院投资主管部门审批（核准、备案）的；

（二）省政府及其投资主管部门审批（核准、备案）的；

（三）中央驻辽和省管危险化学品生产企业的；

（四）生产剧毒化学品的；

（五）经营（包括仓储经营）企业的三级以上石油库建设项目；

（六）跨设区的市的建设项目。

第七条　设区的市和省管试点县安全生产监督管理局（以下统称市级安全生产监管部门）负责实施本行政区域内除国家安全监管总局和省安全生产监管局负责实施以外的建设项目的安全审查。

第八条　负责实施建设项目安全审查的安全生产监管部门根据工作需要，可以将其负责实施的建设项目安全审查工作，委托下一级安全生产监管部门实施，出具《危险化学品建设项目安全审查工作委托书》（见附件1）。跨设区的市的建设项目和生产剧毒化学品的建设项目，不得委托实施安全审查。

建设项目有下列情形之一的，不得委托县级安全生产监管部门实施安全审查：

（一）涉及国家安全监管总局公布的重点监管危险化工工艺的；

（二）涉及国家安全监管总局公布的重点监管危险化学品中的有毒气体、液化气体、易燃液体、爆炸品，且构成重大危险源的。

接受委托的安全生产监管部门不得将其受托的建设项目安全审查工作再委托其他单位实施。

第九条　建设项目的设计、施工、监理单位和安全评价机构应当具备相应的资质，并对其工作成果负责。

涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品或者危险化学品重大危险源的建设项目，应当由具有石油化工医药行业等相应资质的设计单位设计。

第二章　建设项目安全条件审查、安全设施

设计审查和竣工验收统一规定

第十条　建设项目可行性研究阶段，建设单位应当委托具备相应资质的安全评价机构对建设项目进行安全评价。建设项目试生产期间，建设单位应当委托有相应资质的安全评价机构对建设项目及其安全设施试生产（使用）情况进行安全验收评价，且不得委托在可行性研究阶段进行安全评价的同一安全评价机构。

安全评价机构应当根据有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准，对建设项目进行安全评价。评价报告应当符合《危险化学品建设项目安全评价细则》的要求。

第十一条　建设项目有下列情形之一的，应当由甲级安全评价机构进行安全评价：

（一）国务院及其投资主管部门审批（核准、备案）的；

（二）生产剧毒化学品的；

（三）跨省、自治区、直辖市的；

（四）法律、法规、规章另有规定的。

第十二条　建设单位提出安全审查申请，应根据申请事项提交相应的申请书，并以企业文件形式提出申请，简要说明建设单位情况、建设项目情况、申请条件具备情况等。

第十三条　建设单位将建设项目安全审查申请材料一式三份提交本实施细则第六、七条规定的安全生产监管部门。申请材料应当统一使用A4纸制作，除单独成册的报告外，其他材料按顺序装订成册。

本实施细则规定各文书的字母代号含义、份数要求等详见《危险化学品建设项目安全审查文书说明》（见附件2）。

第十四条 安全生产监管部门对建设单位提交的建设项目安全审查申请材料，应当按照下列规定分别处理：

（一）建设单位提出的申请事项不属于本部门职权范围的，安全生产监管部门应当即时出具《危险化学品建设项目安全审查申请不予受理通知书》（见附件3），并告知建设单位向有关行政机关提出申请。

（二）建设单位申请安全审查的文件、资料不齐全或者不符合法定形式的，安全生产监管部门应当自收到申请文件、资料之日起五个工作日内出具《危险化学品建设项目安全审查申请文件资料补正告知书》（见附件4），一次性告知建设单位需要补正的全部内容；逾期不告知的，收到申请文件、资料之日起即为受理。

（三）建设单位申请安全审查的文件、资料齐全，符合法定形式或者全部补正的，安全生产监管部门应当予以受理，出具《危险化学品建设项目安全审查申请受理通知书》（见附件5）。

第十五条　对已经受理的建设项目安全审查申请，安全生产监管部门应当指派有关人员、组织专家对申请文件、资料进行审查，填写《危险化学品建设项目安全审查书》（见附件6，以下简称《审查书》）。根据法定条件和程序，需要对申请文件、资料的实质内容进行核实的，安全生产监管部门应当组织对建设项目进行现场核查。

建设项目所在地安全生产监管部门应当派人参加审查。

第十六条　对于未通过安全审查的，安全生产监管部门根据申请事项向建设单位分别出具《危险化学品建设项目安全条件审查意见书（不予通过）》（见附件7）、《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书（不予通过）》（见附件8）、《危险化学品建设项目安全设施竣工验收审查意见书（不予通过）》（见附件9）。

建设单位经过整改后可以重新申请建设项目安全审查。

第十七条　对于通过安全审查，现场仍存在问题和隐患的，建设单位进行整改，整改完成后，由安全评价机构到现场进行确认，出具《整改确认报告》（见附件10）；安全条件论证报告、安全评价报告、安全设施设计专篇存在问题的，由其编制单位进行整改，整改完成后，编制单位形成书面整改情况说明，由参加安全审查的专家组组长进行确认。

对于存在问题较多的，安全生产监管部门可以组织复审或者补充审查。

第十八条　对于通过安全审查且未发现问题的，或者根据本实施细则第十七条规定已经完成整改的，安全生产监管部门应当指定工作人员对申请、审查材料是否齐全、统一、规范进行材料复核。根据申请事项分别填写《危险化学品建设项目安全条件审查复核意见表》（见附件11）、《危险化学品建设项目安全设施设计审查复核意见表》（见附件12）、《危险化学品建设项目安全设施竣工验收复核意见表》（见附件13）。

安全生产监管部门内设机构审查后，由安全生产监管部门主要负责人或者分管负责人对建设项目安全审查作出决定。

第十九条　对于审查决定同意的，安全生产监管部门根据申请事项向建设单位分别出具《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（见附件14，以下简称《安全条件审查意见书》）、《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（见附件15）、《危险化学品建设项目安全设施竣工验收审查意见书》（见附件16，以下简称《安全设施竣工验收意见书》）。

《安全条件审查意见书》的有效期为两年，有效期满未开工建设的，《安全条件审查意见书》自动失效。

第二十条　对于建设项目安全条件审查申请，安全生产监管部门自受理申请之日起四十五日内作出同意或者不同意通过建设项目安全条件审查的决定。

对于建设项目安全设施设计审查、竣工验收申请，安全生产监管部门自受理申请之日起二十个工作日内作出同意或者不同意建设项目安全设施设计专篇、同意或者不同意建设项目安全设施投入生产（使用）的决定；二十个工作日内不能作出决定的，经本部门负责人批准，可以延长十个工作日，并应当将延长的期限和理由告知建设单位。

建设单位整改现场核查发现的有关问题和修改申请文件、资料所需时间不计算在本条规定的期限内。

第三章　建设项目安全条件审查

第二十一条 建设单位应当在建设项目的可行性研究阶段，对下列安全条件进行论证，编制安全条件论证报告：

（一）建设项目是否符合国家和当地政府产业政策与布局；

（二）建设项目是否符合当地政府区域规划；

（三）新建化工项目是否进入化工园区或者产业集中区；

（四）建设项目选址是否符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187）、《化工企业总图运输设计规范》（GB50489）等相关标准；涉及危险化学品长输管道的，是否符合《输气管道工程设计规范》（GB50251）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183）等相关标准；

（五）建设项目周边重要场所、区域及居民分布情况，建设项目的设施分布和连续生产经营活动情况及其相互影响情况，安全防范措施是否科学、可行；

（六）当地自然条件对建设项目安全生产的影响和安全措施是否科学、可行；

（七）主要技术、工艺是否成熟可靠；

（八）依托原有生产、储存条件的，其依托条件是否安全可靠。

第二十二条 建设单位应当在建设项目开始初步设计前，向本实施细则第六条、第七条规定的安全生产监管部门申请建设项目安全条件审查，提交下列文件、资料，并对其真实性负责：

（一）《危险化学品建设项目安全条件审查申请书》（见附件17）及企业申请文件；

（二）建设项目安全条件论证报告；

（三）建设项目安全评价报告；

（四）政府或者投资主管部门批准、核准或备案文件（复制件）；

（五）建设项目规划相关文件（复制件）。建设单位在原有土地进行项目建设、不新增用地、不改变土地使用性质的，建设单位可提交土地使用证（复制件）；

（六）工商行政管理部门颁发的企业营业执照或者企业名称预先核准通知书（复制件）。

（七）新建化工项目还需提交选址在县级以上人民政府规划的化工园区或者产业集中区域的证明材料。

第二十三条　建设项目有下列情形之一的，安全条件审查不予通过：

（一）安全条件论证报告或者安全评价报告存在重大缺陷、漏项的，包括建设项目主要危险、有害因素辨识和评价不全或者不准确的；

（二）建设项目与周边场所、设施的距离或者拟建场址自然条件不符合有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定的；

（三）主要技术、工艺未确定，或者不符合有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定的;

（四）国内首次使用的化工工艺，未经省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证的；

（五）安全评价报告对安全设施设计提出的对策与建议不符合法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定的；

（六）未委托具备相应资质的安全评价机构进行安全评价的；

（七）隐瞒有关情况或者提供虚假文件、资料的。

第二十四条　已经通过安全条件审查的建设项目有下列情形之一的，建设单位应当重新或者补充进行安全条件论证和安全评价，并申请审查：

（一）建设项目周边条件发生重大变化的；

（二）变更建设地址的；

（三）主要技术、工艺路线、产品方案或者装置规模发生重大变化的；

（四）建设项目在安全条件审查意见书有效期内未开工建设，期限届满后需要开工建设的。

第四章　建设项目安全设施设计审查

第二十五条　设计单位应当根据有关安全生产的法律、法规、规章和国家标准、行业标准以及建设项目安全条件审查意见书，按照《化工建设项目安全设计管理导则》（AQ/T3033），对建设项目安全设施进行设计，并编制建设项目安全设施设计专篇。建设项目安全设施设计专篇应当符合《危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则》的要求。

建设项目委托多个设计单位分别设计的，每一个设计单位都应当编制安全设施设计专篇，并由总设计单位出具建设项目安全设施设计专篇的总则。

第二十六条　建设单位应当在建设项目初步设计完成后、详细设计开始前，向出具建设项目安全条件审查意见书的安全生产监管部门申请建设项目安全设施设计审查，提交下列文件、资料，并对其真实性负责：

（一）《危险化学品建设项目安全设施设计审查申请书》（见附件18）及企业申请文件；

（二）设计单位的设计资质证明文件（复制件）；

（三）建设项目安全设施设计专篇。

第二十七条　建设项目安全设施设计有下列情形之一的，审查不予通过：

（一）设计单位资质不符合相关规定的；

（二）未按照有关安全生产的法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定进行设计的；

（三）对未采纳的建设项目安全评价报告中的安全对策和建议，未作充分论证说明的；

（四）隐瞒有关情况或者提供虚假文件、资料的。

第二十八条　已经审查通过的建设项目安全设施设计有下列情形之一的，建设单位应当向原审查部门申请建设项目安全设施变更设计的审查：

（一）改变安全设施设计且可能降低安全性能的；

（二）在施工期间重新设计的。

第五章　建设项目试生产（使用）

第二十九条　建设项目安全设施施工完成后，建设单位应当按照有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定，对建设项目安全设施进行检验、检测，保证建设项目安全设施满足危险化学品生产、储存的安全要求，并处于正常适用状态。

第三十条　建设单位应当组织建设项目的设计、施工、监理等有关单位和专家，研究提出建设项目试生产（使用）（以下简称试生产〈使用〉）可能出现的安全问题及对策，并按照有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定，制定周密的试生产（使用）方案。试生产（使用）方案应当包括下列有关安全生产的内容：

（一）建设项目设备及管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车等生产准备的完成情况；

（二）投料试车方案；

（三）试生产（使用）过程中可能出现的安全问题、对策及应急预案；

（四）建设项目周边环境与建设项目安全试生产（使用）相互影响的确认情况；

（五）危险化学品重大危险源监控措施的落实情况；

（六）人力资源配置情况；

（七）试生产（使用）起止日期。

第三十一条　建设单位在采取有效安全生产措施后，方可将建设项目安全设施与生产、储存、使用的主体装置、设施同时进行试生产（使用）。

试生产（使用）前，建设单位应当组织专家对试生产（使用）方案进行审查。

试生产（使用）时，建设单位应当组织专家对试生产（使用）条件进行确认，对试生产（使用）过程进行技术指导。

第三十二条　建设单位应当在试生产（使用）前，将试生产（使用）方案报送出具安全设施设计审查意见书的安全生产监管部门备案，提交下列文件、资料，并对其真实性负责：

（一）《建设项目试生产（使用）方案备案申请表》（见附件19）；

（二）试生产（使用）方案；

（三）专家对试生产（使用）方案的审查意见；

（四）安全设施设计重大变更情况的报告；

（五）施工过程中安全设施设计落实情况的报告；

（六）组织设计漏项、工程质量、工程隐患的检查情况，以及整改措施的落实情况报告；

（七）建设项目施工、监理单位资质证书（复制件）；

（八）建设项目质量监督手续（复制件）；

（九）主要负责人、安全生产管理人员、注册安全工程师资格证书（复制件），以及特种作业人员名单；

（十）从业人员安全教育、培训合格的证明材料；

（十一）劳动防护用品配备情况说明；

（十二）安全生产责任制文件，安全生产规章制度清单、岗位操作安全规程清单；

（十三）设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员的文件（复制件）。

对于根据本实施细则第六条规定由省安全生产监管局负责实施安全审查的建设项目，除跨设区的市的建设项目外，试生产（使用）方案报送所在地市级安全生产监管部门备案。

第三十三条　安全生产监管部门应当对建设单位报送备案的文件、资料进行审查，填写《试生产（使用）方案备案审查表》（见附件20）。不符合法定形式的，出具《危险化学品建设项目试生产（使用）方案不予备案告知书》（见附件21）；符合法定形式的，应当自收到备案文件、资料之日起五个工作日内出具《危险化学品建设项目试生产（使用）方案备案告知书》（见附件22）。

第三十四条　建设项目试生产期限应当不少于三十日，不超过一年。需要延期的，可以向原备案部门提出申请，并提交相关的文件、资料。经两次延期后仍不能稳定生产的，建设单位应当立即停止试生产，组织设计、施工、监理等有关单位和专家分析原因，整改问题后，按照本章的规定重新制定试生产（使用）方案并报安全生产监管部门备案。

第六章　建设项目安全设施竣工验收

第三十五条　建设项目安全设施施工完成后，施工单位应当编制建设项目安全设施施工情况报告。建设项目安全设施施工情况报告应当包括下列内容：

（一）施工单位的基本情况，包括施工单位以往所承担的建设项目施工情况；

（二）施工单位的资质情况（提供相关资质证明材料复印件）；

（三）施工依据和执行的有关法律、法规、规章和国家标准、行业标准；

（四）施工质量控制情况；

（五）施工变更情况，包括建设项目在施工和试生产期间有关安全生产的设施改动情况。

第三十六条　建设单位应当在建设项目试生产备案到期前向出具建设项目安全设施设计审查意见书的安全生产监管部门申请建设项目安全设施竣工验收，提交下列文件、资料，并对其真实性负责：

（一）《危险化学品建设项目安全设施竣工验收申请书》（见附件23）及企业申请文件；

（二）建设项目安全设施施工、监理情况报告；

（三）建设项目安全验收评价报告；

（四）试生产（使用）期间是否发生事故、采取的防范措施以及整改情况报告；

（五）为从业人员缴纳工伤保险费的证明材料（复制件）；

（六）危险化学品事故应急预案备案登记表（复制件）；

（七）构成危险化学品重大危险源的，还应当提交危险化学品重大危险源备案证明文件（复制件）。

第三十七条　对于竣工验收安全评价报告中提出的现场存在的问题和隐患，建设单位应当进行整改。整改完成后，评价机构应当到现场进行确认并出具整改确认报告（格式参见附件10）。整改确认报告应当对评价报告中提出的问题逐项说明整改情况，并给出建设项目是否符合安全要求的综合评价结论。

第三十八条　建设项目安全设施有下列情形之一的，建设项目安全设施竣工验收不予通过：

（一）未委托具备相应资质的施工单位施工的；

（二）未按照已经通过审查的建设项目安全设施设计施工或者施工质量未达到建设项目安全设施设计文件要求的；

（三）建设项目安全设施的施工不符合国家标准、行业标准的规定的；

（四）建设项目安全设施竣工后未按照本办法的规定进行检验、检测，或者经检验、检测不合格的；

（五）未委托具备相应资质的安全评价机构进行安全验收评价的；

（六）安全设施和安全生产条件不符合或者未达到有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定的；

（七）安全验收评价报告存在重大缺陷、漏项，包括建设项目主要危险、有害因素辨识和评价不正确的；

（八）隐瞒有关情况或者提供虚假文件、资料的。

第三十九条　建设单位应当自收到同意投入生产（使用）的建设项目安全设施竣工验收意见书之日起十个工作日内，按照有关法律法规及其配套规章的规定申请有关危险化学品的其他安全许可。

建设项目安全设施竣工验收意见，可以作为生产、经营、使用安全许可的现场核查意见。

建设项目安全设施竣工验收与生产、经营、使用安全许可审查为同一实施机关的，实施机关可一并组织审查。

第七章　简易程序

第四十条　对于规模较小、危险程度较低、工艺路线简单的建设项目，由建设单位申请并经安全生产监管部门同意，可以实行简易程序，即安全生产监管部门不进行建设项目安全条件审查、安全设施设计审查和试生产（使用）方案备案，安全设施竣工验收仍按本实施细则规定实施。

第四十一条　下列建设项目可以实行简易程序：

（一）经营汽油加油站的建设项目。

（二）同时满足以下五项条件的建设项目：

1.项目总投资在1000万元人民币以下；

2.不属于新建化工项目；

3.不涉及重点监管的危险化工工艺；

4.不生产重点监管的危险化学品和剧毒化学品；

5.不构成危险化学品重大危险源。

第四十二条　对于本实施细则第四十一条规定的建设项目，建设单位申请简易程序的，应当在项目实施前向本实施细则第六、七条规定的安全生产监管管理部门提出申请，并提交下列文件、资料：

（一）《危险化学品建设项目安全许可简易程序申请书》（见附件24，以下简称《简易程序申请书》）；

（二）建设项目安全条件论证报告；

（三）政府或者投资主管部门批准、核准或备案文件（复制件）；

（四）建设项目规划相关文件（复制件）；

（五）设计单位资质证书（复制件）；

（六）建设单位拟委托的施工单位资质证书（复印件）；

（七）工商行政管理部门颁发的企业营业执照或者企业名称预先核准通知书（复制件）。

第四十三条　安全生产监管管理部门对申请文件、资料进行审查，不同意实行简易程序的，向建设单位出具《危险化学品建设项目简易程序意见书（不同意）》（见附件25）；同意实行简易程序的，向建设单位出具《危险化学品建设项目简易程序意见书》（见附件26）。

第八章　监督管理

第四十四条　建设项目分期建设的，安全生产监管部门可以分期进行安全条件审查、安全设施设计审查、试生产方案备案及安全设施竣工验收。

第四十五条　建设项目在通过安全条件审查之后、安全设施竣工验收之前，建设单位发生变更的，变更后的建设单位应当及时将证明材料和有关情况报送负责建设项目安全审查的安全生产监管部门。

第四十六条　危险化学品的生产、经营、储存场所的建设项目和使用数量构成重大危险源的设施，与居民区、学校、集贸市场及其他公众聚集场所等的安全距离，必须符合国家标准或者国家规定，不符合国家标准或者国家规定的，不得投入生产使用。

在危险化学品重大危险源、输油（气）管道等场所和设施的安全范围内，任何单位和个人不得新建建筑物、构筑物。

已建成的不符合前两款规定的建设项目、建筑物、构筑物、设施，依据《辽宁省安全生产条例》第十八条规定，由县级以上人民政府有关部门根据有关规定责令限期整改；需要拆除、搬迁、关停的，报本级人民政府批准后实施。

第四十七条　有下列情形之一的，负责审查的安全生产监管部门或者其上级安全生产监管部门可以撤销建设项目的安全审查：

（一）滥用职权、玩忽职守的；

（二）超越法定职权的；

（三）违反法定程序的；

（四）申请人不具备申请资格或者不符合法定条件的；

（五）依法可以撤销的其他情形。

建设单位以欺骗、贿赂等不正当手段通过安全审查的，应当予以撤销。

第四十八条　各级安全生产监管部门应当按照各自职责，依法对建设项目安全审查情况进行监督检查，对检查中发现的违反本实施细则的情况，应当依法作出处理，并通报实施安全审查的安全生产监管部门。

第四十九条　安全生产监管部门应当建立健全建设项目安全审查档案及其管理制度，建立建设项目安全审查情况数据库，并及时将建设项目的安全审查情况通报有关部门。

市级安全生产监管部门应当在每年1月31日前，填写《危险化学品建设项目安全审查情况统计表》（见附件27），将本行政区域内上一年度建设项目安全审查的实施情况报告省安全生产监管局。

第九章　附 则

第五十条　本实施细则所称新建项目，是指有下列情形之一的项目：

（一）新设立的企业建设危险化学品生产、储存装置（设施），或者现有企业建设与现有生产、储存活动不同的危险化学品生产、储存装置（设施）的；

（二）新设立的企业建设伴有危险化学品产生的化学品生产装置（设施），或者现有企业建设与现有生产活动不同的伴有危险化学品产生的化学品生产装置（设施）的。

第五十一条　本实施细则所称改建项目，是指有下列情形之一的项目：

（一）企业对在役危险化学品生产、储存装置（设施），在原址更新技术、工艺、主要装置（设施）、危险化学品种类的；

（二）企业对在役伴有危险化学品产生的化学品生产装置（设施），在原址更新技术、工艺、主要装置（设施）的。

第五十二条　本实施细则所称扩建项目，是指有下列情形之一的项目：

（一）企业建设与现有技术、工艺、主要装置（设施）、危险化学品品种相同，但生产、储存装置（设施）相对独立的；

（二）企业建设与现有技术、工艺、主要装置（设施）相同，但生产装置（设施）相对独立的伴有危险化学品产生的。

第五十三条　本实施细则所称安全设施，是指企业（单位）在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置（设备）和采取的措施。危险化学品建设项目安全设施目录由国家安全监管总局公布。

第五十四条　本实施细则所称石油库及其等级划分，按照《石油库设计规范》（GB 50074）执行。

第五十五条　下列项目或者活动，不适用本实施细则：

（一）危险化学品的勘探、开采及其辅助的储存；

（二）原油和天然气勘探、开采的配套输送及储存；

（三）城镇燃气的输送及储存；

（四）新建、改建、扩建储存危险化学品的港口建设项目；

（五）危险化学品零售店面及备货库房的储存；

（六）用于试验与分析化验的危险化学品储存；

（七）危险化学品从业单位的检维修、设备更新改造、工艺参数调整等活动；

（八）未列入投资管理部门审批（核准、备案）管理范围的。

第五十六条　本实施细则施行后，负责实施建设项目安全审查的安全生产监管部门发生变化的（已通过安全设施竣工验收的建设项目除外），原安全生产监管部门应当将建设项目安全审查实施情况通报根据本实施细则负责实施建设项目安全审查的安全生产监管部门。

第五十七条　本实施细则自发布之日起施行。《关于印发〈辽宁省危险化学品建设项目安全许可实施细则〉的通知（辽安监危化〔2008〕19号）、《关于对已设立未验收的省局审查的危险化学品建设项目的处理意见》（辽安监危化〔2008〕93号）、《关于增补〈辽宁省危险化学品建设项目安全许可实施细则〉附件文书的通知》（辽安监危化[2009]123号）同时废止。

附件：1.危险化学品建设项目安全审查工作委托书

2.危险化学品建设项目安全审查文书说明

3.危险化学品建设项目安全审查申请不予受理通知书

4.危险化学品建设项目安全审查申请文件资料补正告知书

5.危险化学品建设项目安全审查申请受理通知书

6.危险化学品建设项目安全审查书

7.危险化学品建设项目安全条件审查意见书（不予通过）

8.危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书（不予通过）

9.危险化学品建设项目安全设施竣工验收审查意见书（不予通过）

10.整改确认报告

11.危险化学品建设项目安全条件审查复核意见表

12.危险化学品建设项目安全设施设计审查复核意见表

13.危险化学品建设项目安全设施竣工验收复核意见表

14.危险化学品建设项目安全条件审查意见书

15.危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书

16.危险化学品建设项目安全设施竣工验收审查意见书

17.危险化学品建设项目安全条件审查申请书

18.危险化学品建设项目安全设施设计审查申请书

19.危险化学品建设项目试生产（使用）方案备案申请表

20.试生产（使用）方案备案审查表

21.危险化学品建设项目试生产（使用）方案不予备案告知书

22.危险化学品建设项目试生产（使用）方案备案告知书

23.危险化学品建设项目安全设施竣工验收申请书

24.危险化学品建设项目安全审查简易程序申请书

25.危险化学品建设项目简易程序意见书（不同意）

26.危险化学品建设项目简易程序意见书

27.危险化学品建设项目安全审查情况统计表

附件1

危险化学品建设项目安全审查工作委托书

A危化项目委字〔B〕C号

L：

D提出的EF申请，经研究，根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）的规定，现委托你单位组织该建设项目F工作，并转去该建设项目F申请文件、资料。

请你单位在法定时限内完成审查工作，并向D出具危险化学品建设项目安全审查意见书。

联系人：　　　　　  联系电话：

（委托部门盖章）

年    月    日

抄送：D

附件2

# 危险化学品建设项目安全审查文书说明

一、字母代号含义和填写要求

（一）A表示审查部门，填写审查部门的代字。如：沈阳市安全生产监督管理局负责实施的建设项目安全审查，填写“沈安监”。

（二）B表示年份，填写实施审查的年份。

（三）C表示序号，填写审查部门编制的序列号。

（四）D表示建设项目安全审查的申请单位，填写申请单位“企业法人营业执照”或者“营业执照”、“企业名称预先核准通知书”上的企业名称。

（五）E表示建设项目名称。

（六）F表示建设项目三个阶段安全审查事项，分别填写“安全条件审查”或者“安全设施设计审查”、“安全设施竣工验收”。

（七）G、H、I、J、K表示该文件的抄送单位，分别填写为该建设项目工商登记注册的工商行政管理部门、该建设项目所在地安全监管部门、负责该建设项目审批（核准、备案）的行政机关、承担该建设项目安全评价的机构、承担该建设项目安全设施设计的单位的全称。

（八）L表示接受委托实施安全审查工作的单位，填写该单位的全称。

（九）M表示审查部门的上一级安全生产监管部门。

（十）N表示审查部门所隶属的本级人民政府。

（十一）O表示审查部门所在地人民法院。

二、编页要求

文书是单页的，不编制页码；文书是两页以上的，重新编制该文书的自然页码。

三、份数要求

（一）危险化学品建设项目安全审查工作委托书应填写一式三份,分别由委托部门存档、委托部门承办处室留存及交被委托单位。

（二）危险化学品建设项目安全审查申请不予受理通知书、危险化学品建设项目安全审查申请文件资料补正告知书、危险化学品建设项目安全审查申请受理通知书、危险化学品建设项目安全审查意见书、危险化学品建设项目试生产（使用）方案不予备案告知书、危险化学品建设项目试生产（使用）方案备案告知书、危险化学品建设项目简易程序意见书应填写一式三份,分别由审查部门存档、审查部门承办处室留存及交申请单位。

附件3

危险化学品建设项目安全审查申请不予受理通知书

A危化项目受字〔B〕C号

D：

你单位    年  月  日提交的EF申请文件、资料收悉。根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）有关规定，经审核，该建设项目安全审查申请存在以下问题：

根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）规定，不予受理你单位提出的EF申请。

如有异议，可在接到本决定之日起六十日内向 　　M

或　　　N　　　申请行政复议，或者在三个月内依法向

O      提起行政诉讼，但不停止执行本决定。

受理人：　　　　　  联系电话：

（审查部门或受理机构盖章）

年    月    日

附件4

危险化学品建设项目安全审查申请文件资料补正告知书

A危化项目补字〔B〕C号

D：

你单位    年  月  日提交的EF申请文件、资料收悉。根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）有关规定，经审核，该项目申请文件、资料存在以下问题：

请补正上述申请文件、资料。

特此告知。

联系人：　　　　　　联系电话：

（审查部门或受理机构盖章）

年    月    日

附件5

危险化学品建设项目安全审查申请受理通知书

A危化项目受字〔B〕C号

D：

你单位　　年　月　日提交的EF申请文件、资料收悉。经审核，该建设项目安全审查申请文件、资料符合《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）有关规定，兹受理你单位提出的EF申请，受理编号为　　     　。

特此通知。

受理人：　　　　　  联系电话：

（审查部门或受理机构盖章）

年    月    日

附件6

# 危险化学品建设项目安全审查书

审查事项：

安全条件审查         □

安全设施设计审查     □

安全设施竣工验收     □

项目名称

审查部门

受理编号

受 理 人

受理日期

| 申请单位 |  |
| --- | --- |
| 建设项目所在单位 |  |
| 项目类型 |  |
| 建设地址 |  |
| 总投资 | 万元 | 安全投资 | 万元 |
| 项目有关情况简介： |

| 专家组审查意见 | 专家组组长（签字）： 年 月 日 |
| --- | --- |

| 专家组组成人员名单 | 姓 名 | 职 称 | 专 业 | 单 位 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 参加审查单位代表的意见及签字 | 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 代表（签字）： 年 月 日 |

| 审查人员名单 | 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 组 长 |
|  |  |  |  | 成 员 |
|  |  |  |  | 成 员 |
|  |  |  |  | 成 员 |
|  |  |  |  | 成 员 |
|  |  |  |  | 成 员 |
|  |  |  |  | 成 员 |
| 审查人员审查意见及签字 | 审查人员（签字）： 年 月 日 |
| 审查组长审查意见及签字 | 审查组长（签字）： 年 月 日 |
| 受委托实施审查单位意见 | 承办处室审查意见 | 负责人（签字）： （承办处室盖章） 年 月 日 |
|  | 受委托实施审查单位审定决定 | 负责人（签字）： （受委托单位盖章） 年 月 日 |
| 审查部门意见 | 承办机构审查意见 | 负责人（签字）： （承办机构盖章） 年 月 日 |
|  | 审查部门审查决定 | 负责人（签字）： （审查部门盖章） 年 月 日 |

危险化学品建设项目安全审查书填写说明

一、本审查书由负责实施危险化学品生产、储存建设项目（以下简称建设项目）安全审查的安全监管部门（简称审查部门）填写。

二、本审查书可以用钢笔、签字笔填写，字迹要清晰、工整；也可以用打印机打印四号字文本，所有“签字”处必须由本人用钢笔、签字笔签署姓名。

三、本审查书封面中，“审查事项”栏，分别在“安全条件审查”或者“安全设施设计审查”、“安全设施竣工验收”后的方框内打勾；“项目名称”栏，填写申请单位提交的《建设项目安全审查申请书》中的建设项目名称； “受理编号”、“受理日期”和“受理人”栏，填写受理通知书上载明的受理编号、签发日期和受理人；“审查部门”栏，填写审查部门的全称。

四、本审查书中“申请单位”、“建设项目所在单位”、“项目类型”、“建设地址”、“总投资”、“安全投资”分别按照《建设项目安全审查申请书》中申请单位所对应的内容进行填写；“项目有关情况简介”栏，在安全条件审查阶段，填写建设项目拟采用的主要技术、工艺流程、装置、设施，在安全设施设计审查阶段，填写建设项目安全设计简要情况，在安全设施竣工验收阶段，填写建设项目施工简要情况。

五、本审查书“专家组审查意见”，填写邀请专家的审查意见，并由推选的专家组组长签字。

六、本审查书“专家组组成人员名单”栏，填写邀请专家的简要情况，并由本人签字。

七、本审查书“参加审查单位代表的意见及签字”栏，填写在建设项目安全条件审查、安全设施设计审查和安全设施竣工验收三个阶段分别参加审查的该建设项目的可行性研究单位、安全评价单位、设计单位、施工单位、监理单位等代表对专家组审查意见发表的意见，并由这些代表签字。

八、本审查书“审查人员名单”栏，填写审查人员（包括建设项目所在地安全监管部门参加审查的工作人员）的简要情况；“审查人员审查意见”栏，填写审查人员的意见和理由简要说明，并由审查人员签字；“审查组长审查意见”栏，填写审查组长的意见，并由审查组长签字。

九、本审查书中“受委托实施审查单位意见”栏，仅在委托实施审查时填写，填写受委托进行审查部门的审查意见和简要说明，并由负责人签字，加盖公章；“审查部门意见”栏，填写建设项目安全审查部门的审查意见和简要说明，并由负责人签字，加盖公章。

十、本审查书设置的栏目尺寸，不能满足填写内容的需要时，可自行设置栏目尺寸，但不能改变表格外边距的尺寸；本审查书设置的栏目中的表格数量不能满足填写内容的需要时，可自行设置续表，格式和内容要求应与本审查书的表格一致；审查书封面不编制页码，其他编制审查书的自然页码。

附件7

危险化学品建设项目安全条件审查意见书（不予通过）

A危化项目安条审字〔B〕C号

D：

你单位提出的E安全条件审查申请受理后，经组织专家和有关单位对你单位提交的该建设项目安全条件审查申请文件、资料内容（和现场情况）的审查，认为存在以下问题：

根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）的规定，不同意你单位E通过安全条件审查。解决上述问题后，你单位可再次提出审查申请。

联系人：　　　　　  联系电话：

（审查部门盖章）

年    月    日

抄送：H、I、J

附件8

危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书（不予通过）

A危化项目安设审字〔B〕C号

D：

你单位提出的E安全设施设计审查申请受理后，经组织专家和有关单位对你单位提交的该建设项目安全设施设计审查申请文件、资料内容（和现场情况）的审查，认为存在以下问题：

根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）的规定，不同意你单位E安全设施设计专篇。解决上述问题后，你单位可再次提出审查申请。

联系人：　　　　　  联系电话：

（审查部门盖章）

年    月    日

抄送：H、I、K

附件9

危险化学品建设项目安全设施竣工验收审查意见书（不予通过）

A危化项目安验审字〔B〕C号

D：

你单位提出的E安全设施竣工验收申请受理后，经组织专家和有关单位对你单位提交的该建设项目安全设施竣工验收申请文件、资料内容（和现场情况）的审查，认为存在以下问题：

根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）的规定，不同意该建设项目安全设施投入生产（使用）。解决上述问题后，你单位可再次提出审查申请。

联系人：　　　　　  联系电话：

（审查部门盖章）

年    月    日

抄送： G、H、I、J

附件10

整改确认报告

| 序号 | 问题与隐患 | 整改措施 | 整改完成时间 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场确认人员 |  |
| 综合评价结论 | （评价机构盖章） 年 月 日 |

附件11

危险化学品建设项目安全条件审查复核意见表

| 建设单位名称 |  | 受理编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  | 受理日期 |  |
| 材料复核要点 | 复核情况 |
| 申请材料 | 1.《安全条件审查申请书》 |  |
|  | 2.企业申请文件 |  |
|  | 3.有明确结论意见的建设项目安全条件论证报告 |  |
|  | 4.有明确结论意见的建设项目安全评价报告 |  |
|  | 5.政府或者投资主管部门批准、核准或备案文件（复制件） |  |
|  | 6.建设项目规划相关文件（复制件） |  |
|  | 7.工商行政管理部门颁发的企业营业执照或者企业名称预先核准通知书（复制件） |  |
|  | 8.新建化工项目还需提交选址在县级以上人民政府规划的化工园区或者产业集中区域的证明材料 |  |
| 整改与审查材 料 | 9.审查意见认为安全条件论证报告需要修改的，编制单位是否提交书面整改情况说明，是否经专家组长确认 |  |
|  | 10.审查意见认为安全评价报告需要修改的，编制单位是否提交书面整改情况说明，是否经专家组长确认 |  |
|  | 11.《审查书》填写是否完整、规范，有无明确结论意见 |  |
| 复核意见： 经办人(签字)： 年 月 日 |

填表说明：

1.本表中“复核情况”栏，符合要求的项目划“√”，无关项划“－”。

2.本表中各项要点（无关项除外）全部合格的，在“复核意见”栏中填写“材料合格，符合审批要求”字样，并由复核人员签字，注明日期。

附件12

危险化学品建设项目安全设施设计审查复核意见表

| 建设单位名称 |  | 受理编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  | 受理日期 |  |
| 材料复核要点 | 复核情况 |
| 申请材料 | 1.《安全设施设计审查申请书》 |  |
|  | 2.企业申请文件 |  |
|  | 3.设计单位的设计资质证明文件（复制件） |  |
|  | 4.有明确结论意见的建设项目安全设施设计专篇 |  |
| 整改与审查材 料 | 5.审查意见认为安全设施设计专篇需要修改的，编制单位是否提交书面整改情况说明，是否经专家组长确认 |  |
|  | 6.《审查书》填写是否完整、规范，有无明确结论意见 |  |
| 复核意见： 经办人(签字)： 年 月 日 |

填表说明：

1.本表中“复核情况”栏，符合要求的项目划“√”，无关项划“－”。

2.本表中各项要点（无关项除外）全部合格的，在“复核意见”栏中填写“材料合格，符合审批要求”字样，并由复核人员签字，注明日期。

附件13

危险化学品建设项目安全设施竣工验收复核意见表

| 建设单位名称 |  | 受理编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  | 受理日期 |  |
| 材料复核要点 | 复核情况 |
| 申请 材料 | 1.《安全设施竣工验收申请书》 |  |
|  | 2.企业申请文件 |  |
|  | 3.建设项目安全设施施工、监理情况报告 |  |
|  | 4.有明确结论意见的建设项目安全验收评价报告 |  |
|  | 5.有综合结论意见的整改确认报告 |  |
|  | 6.试生产（使用）期间是否发生事故、采取的防范措施以及整改情况报告 |  |
|  | 7.为从业人员缴纳工伤保险费的证明材料（复制件） |  |
|  | 8.危险化学品事故应急预案备案登记表（复制件） |  |
|  | 9.构成危险化学品重大危险源的，还应当提交危险化学品重大危险源备案证明文件（复制件） |  |
| 审查 与整 改材 料 | 10.审查意见认为安全验收评价报告需要修改的，编制单位是否提交书面整改情况说明，是否经专家组长确认 |  |
|  | 11.建设单位现场存在问题需要进行整改的，安全评价机构是否出具书面确认意见 |  |
|  | 12.《审查书》填写是否完整、规范，有无明确结论意见 |  |
| 复核意见： 经办人(签字)： 年 月 日 |

填表说明：

1.本表中“复核情况”栏，符合要求的项目划“√”，无关项划“－”。

2.本表中各项要点（无关项除外）全部合格的，在“复核意见”栏中填写“材料合格，符合审批要求”字样，并由复核人员签字，注明日期。

附件14

危险化学品建设项目安全条件审查意见书

A危化项目安条审字〔B〕C号

D：

根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）的规定，你单位提出的E安全条件审查申请受理后，经组织专家和有关单位对你单位提交的该建设项目安全条件审查申请文件、资料内容（和现场情况）的审查，同意该建设项目通过安全条件审查。请将《E安全评价报告》作为该建设项目安全设施的设计依据之一。该建设项目安全设施设计专篇经审查通过后，方可开工建设。此外，如果该建设项目周边条件、主要技术、工艺路线、产品方案、装置规模发生重大变化，或者变更了建设地址，应当重新或者补充进行安全条件论证和安全评价，并及时向我局申请安全条件审查。

本意见书自颁发之日起有效期为两年，有效期满未开工建设的，本意见书自动失效。

联系人：　　　　　  联系电话：

（审查部门盖章）

年    月    日

抄送：H、I、J

附件15

危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书

A危化项目安设审字〔B〕C号

D：

根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）的规定，你单位提出的E安全设施设计审查申请受理后，经组织专家和有关单位对你单位提交的该建设项目安全设施设计审查申请文件、资料内容（和现场情况）的审查，同意该建设项目安全设施设计专篇，请严格按照该建设项目安全设施设计专篇进行详细设计和施工。此外，如果你单位改变了该建设项目安全设施设计且可能降低安全性能，或者在施工期间重新设计，应当及时向我局申请该建设项目安全设施变更设计的审查。

该建设项目试生产（使用）前，要按照有关规定制定周密的试生产（使用）方案，并履行试生产（使用）方案备案程序后，该建设项目方可试生产（使用）。

联系人：　　　　　  联系电话：

（审查部门盖章）

年    月    日

抄送：H、I、K

附件16：

危险化学品建设项目安全设施竣工验收审查意见书

A危化项安验审字〔B〕C号

D：

根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）的规定，你单位提出的E安全设施竣工验收申请受理后，经组织专家和有关单位对你单位提交的该建设项目安全设施竣工验收申请文件、资料内容和现场情况的审查，同意该建设项目安全设施投入生产（使用）。同时，请按照国家有关规定，申请该建设项目投入生产（使用）后的其他安全许可。

联系人：　　　　　  联系电话：

（审查部门盖章）

年    月    日

抄送： G、H、I、J

附件17：

# 危险化学品建设项目安全条件审查申请书

项目名称

申请单位

经 办 人

联系电话

填写日期

| 申请单位 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址 |  | 邮政编码 |  |
|  | 电子邮箱 |  | 经济类型 |  |
|  | 联系电话 |  | 传真电话 |  |
|  | 法定代表人 |  | 安全生产负责人 |  |
|  | 申请单位意见： 主要负责人：（签字） （加盖公章处） 年 月 日 |
| 建设项目所在单位 | 名称 |  |
|  | 地址 |  | 邮政编码 |  |
|  | 电子邮箱 |  | 经济类型 |  |
|  | 联系电话 |  | 传真电话 |  |
|  | 主要负责人 |  | 安全生产负责人 |  |
|  | 建设单位意见： 主要负责人：（签字） （加盖公章处） 年 月 日 |

| 建设项目可行性研究单位 | 单位名称 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通讯地址 |  | 邮政编码 |  |
|  | 法定代表人 |  | 项目负责人 |  |
| 建设项目安全评价单位 | 单位名称 |  | 联系电话 |  |
|  | 通讯地址 |  | 邮政编码 |  |
|  | 资质等级 |  | 资质证书编号 |  |
|  | 法定代表人 |  | 项目负责人 |  |
| 建设项目基本概况（项目性质、规模等）： |
| 项目类型 |  |
| 建设地址 |  |
| 总投资 | 万元 | 安全投资 | 万元 |
| 工艺流程简介（包括涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品或者危险化学品重大危险源情况）： |
| 技术及来源简介（对于国内首次使用的化工工艺，应说明其安全可靠性论证情况）： |
| 建设项目主要装置、设施简介： |
| 建设项目生产、储存区周边状况： |
| 申请文件、材料清单（在“□”中用“√”勾选）： □建设项目安全条件审查申请书及企业申请文件； □建设项目安全条件论证报告； □建设项目安全评价报告； □建设项目批准、核准或备案文件（复制件）； □建设项目规划相关文件（复制件）； □工商行政管理部门颁发的企业营业执照或者企业名称预先核准通知书（复制件）； □新建化工项目还需提交选址在县级以上人民政府规划的化工园区或者产业集中区域的证明材料。 |

危险化学品建设项目安全条件审查申请书填写说明

一、本申请书可以用钢笔、签字笔填写，字迹要清晰、工整；也可以用打印机打印四号字文本，但“负责人签字”必须由负责人本人用钢笔、签字笔签署姓名。

二、本申请书“申请单位”是指《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）规定的建设单位，“建设项目所在单位”是指“申请单位”依法设立的分支机构。

三、本申请书封面中，“项目名称”栏，填写需要政府或者投资主管部门审批、核准或备案的建设项目名称；“申请单位”栏，填写申请单位“企业法人营业执照”或者“营业执照”、“企业名称预先核准通知书”上的企业名称。

四、本申请书“申请单位”和“建设项目所在单位”栏目中的“名称”和“地址”，分别填写申请单位和建设项目所在单位“企业法人营业执照”或者“营业执照”、“企业名称预先核准通知书”上的企业名称和企业住所。未设立分支机构的申请单位，仅填写“申请单位”栏的内容。

五、本申请书“申请单位”和“建设项目所在单位”栏中的“经济类型”，依照国家统计局、国家工商总局《关于划分企业登记注册类型的规定》（国统字〔2011〕86号），填写企业登记注册类型。

六、本申请书“建设项目可行性研究单位”栏，“单位名称”和“通讯地址”栏，分别填写承担该建设项目可行性研究的单位“企业法人营业执照”上的企业名称和住所。

七、本申请书“建设项目安全评价单位”栏，“单位名称”和“通讯地址”栏，分别填写承担该建设项目安全评价的单位“企业法人营业执照”上的企业名称和住所；“资质等级”和“资质证书编号”栏，分别填写承担该建设项目安全评价的单位取得的“安全评价资质证书”上的级别和编号。

八、本申请书“项目类型”栏，按照下列分类进行多项选择性填写：

（一）新建危险化学品生产项目；

（二）新建危险化学品储存项目；

（三）改建危险化学品生产项目；

（四）改建危险化学品储存项目；

（五）扩建危险化学品生产项目；

（六）扩建危险化学品储存项目；

（七）新建伴有危险化学品产生的化工建设项目；

（八）改建伴有危险化学品产生的化工建设项目；

（九）扩建伴有危险化学品产生的化工建设项目；

（十）危险化学品长输管道新建项目；

（十一）危险化学品长输管道改建项目；

（十二）危险化学品长输管道扩建项目。

九、本申请书“建设地址”栏，填写建设项目所在地行政区划中的详细地址。

十、本申请书“总投资”和“安全投资”栏，分别填写建设项目可行性研究中估算的总投资金额和安全设施投资金额。

十一、本申请书“建设项目生产、储存区周边状况”栏，不在现有企业生产区或者储存区内的建设项目，仅填写外部情况；在现有企业生产区或者储存区进行改、扩建的建设项目，还需填写建设项目周边现有生产、储存装置状况。

十二、本申请书设置的栏目尺寸，不能满足填写内容的需要时，可自行设置栏目尺寸，但不能改变表格外边距的尺寸；本申请书设置的栏目中表格数量不能满足填写内容的需要时，可自行设置续表，格式和内容要求应与本申请书的表格一致；申请单位在填写申请书时，申请书封面不编制页码，其他页编制申请书的自然页码。

附件18

# 危险化学品建设项目安全设施设计审查

# 申请书

项目名称

申请单位

经 办 人

联系电话

填写日期

| 申请单位 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址 |  | 邮政编码 |  |
|  | 电子邮箱 |  | 经济类型 |  |
|  | 联系电话 |  | 传真电话 |  |
|  | 法定代表人 |  | 安全生产负责人 |  |
|  | 申请单位意见： 主要负责人：（签字） （加盖公章处） 年 月 日 |
| 建设项目所在单位 | 名称 |  |
|  | 地址 |  | 邮政编码 |  |
|  | 电子邮箱 |  | 经济类型 |  |
|  | 联系电话 |  | 传真电话 |  |
|  | 主要负责人 |  | 安全生产负责人 |  |
|  | 建设单位意见： 主要负责人：（签字） （加盖公章处） 年 月 日 |

| 建设项目设计单位 | 单位名称 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通讯地址 |  | 邮政编码 |  |
|  | 资质等级 |  | 资质证书编号 |  |
|  | 承担主要任务 |  |
|  | 法定代表人 |  | 项目负责人 |  |
| 项目类型 |  |
| 建设地址 |  |
| 总投资 | 万元 | 安全投资 | 万元 |
| 建设项目安全条件审查意见书文号 |  |
| 申请文件、材料清单（在“□”中用“√”勾选 ）： □建设项目安全设施设计审查申请书及企业申请文件； □设计单位的设计资质证明文件（复制件）； □建设项目安全设施设计专篇。 |
| 安全条件审查时提出的对策、措施、建议的落实情况： |
| 安全条件审查通过后，主要技术、工艺路线、产品方案或者装置规模变更情况： |
| 安全条件审查通过后，建设项目生产、储存区周边状况变化情况： |
| 安全设计情况（是否执行标准AQ/T 3033，特别是设计过程中危险与可操作性分析<HAZOP>实施情况等）： |
| 仪表自动控制、紧急停车、首次采用的新工艺论证情况、公用工程等系统的安全设计情况： |

危险化学品建设项目安全设施设计审查申请书填写说明

一、本申请书可以用钢笔、签字笔填写，字迹要清晰、工整；也可以用打印机打印四号字文本，但“负责人签字”必须由负责人本人用钢笔、签字笔签署姓名。

二、本申请书“申请单位”是指《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）规定的建设单位，“建设项目所在单位”是指“申请单位”依法设立的分支机构。

三、本申请书封面中，“项目名称”栏，填写需要政府或者投资主管部门审批、核准或备案的建设项目名称；“申请单位”栏，填写申请单位“企业法人营业执照”或者“营业执照”、“企业名称预先核准通知书”上的企业名称。

四、本申请书“申请单位”和“建设项目所在单位”栏目中的“名称”和“地址”，分别填写申请单位和建设项目所在单位“企业法人营业执照”或者“营业执照”、“企业名称预先核准通知书”上的企业名称和企业住所。未设立分支机构的申请单位，仅填写“申请单位”栏的内容。

五、本申请书“申请单位”和“建设项目所在单位”栏中的“经济类型”栏，依照国家统计局、国家工商总局《关于划分企业登记注册类型的规定》（国统字〔2011〕86号），填写企业登记注册类型。

六、本申请书“建设项目设计单位”栏中“单位名称”和“通讯地址”栏，分别填写承担该建设项目安全设施设计的单位“企业法人营业执照”上的企业名称和住所；“资质等级”和“资质证书编号”，分别填写承担该建设项目安全设施设计的单位取得的“资质证书”上的级别和编号。

七、本申请书建设项目设计单位“承担主要任务”栏，填写相应单位在建设项目中承担的工作内容。

八、本申请书“项目类型”栏，按照下列分类进行多项选择性填写：

（一）新建危险化学品生产项目；

（二）新建危险化学品储存项目；

（三）改建危险化学品生产项目；

（四）改建危险化学品储存项目；

（五）扩建危险化学品生产项目；

（六）扩建危险化学品储存项目；

（七）新建伴有危险化学品产生的化工建设项目；

（八）改建伴有危险化学品产生的化工建设项目；

（九）扩建伴有危险化学品产生的化工建设项目；

（十）危险化学品长输管道新建项目；

（十一）危险化学品长输管道改建项目；

（十二）危险化学品长输管道扩建项目。

九、本申请书“建设地址”栏，填写建设项目所在地行政区划中的详细地址。

十、本申请书“总投资”和“安全投资”栏，分别填写建设项目设计“投资概算”中的总投资金额和安全设施投资金额。

十一、本申请书设置的栏目尺寸，不能满足填写内容的需要时，可自行设置栏目尺寸，但不能改变表格外边距的尺寸；本申请书设置的栏目中表格数量不能满足填写内容的需要时，可自行设置续表，格式和内容要求应与本申请书的表格一致；申请单位在填写申请书时，申请书封面不编制页码，其他页编制申请书的自然页码。

附件19

（建设项目名称）试生产（使用）方案备案申请表

| 建设单位 | 单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 通讯地址 |  | 邮政编码 |  |
|  | 电子邮箱 |  | 经济类型 |  |
|  | 联系电话 |  | 传真电话 |  |
|  | 法定代表人 |  | 安全生产负责人 |  |
|  | 企业登记注册机关名称 |  |
|  | 对建设项目投入试生产（使用）的意见： 负责人：（签字） （加盖公章处） 年 月 日 |
| 建设项目所在单位 | 单位名称 |  |
|  | 通讯地址 |  | 邮政编码 |  |
|  | 电子邮箱 |  | 经济类型 |  |
|  | 联系电话 |  | 传真电话 |  |
|  | 主要负责人 |  | 安全生产负责人 |  |
|  | 企业登记注册机关名称 |  |
|  | 试生产（使用）准备情况、申请试生产（使用）的理由及试生产（使用）起始日期： 主要负责人：（签字） （加盖公章处） 年 月 日 |

| 设计单位 | 单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 通讯地址 |  |
|  | 经济类型 |  | 联系电话 |  | 邮政编码 |  |
|  | 资质等级 |  | 证书编号 |  |
|  | 业务范围 |  |
|  | 法定代表人 |  | 项目负责人 |  |
|  | 对建设项目投入试生产（使用）的意见（包括建设项目是否按设计全部内容完成施工；是否同意建设项目具备试生产（使用）条件；是否同意试生产（使用）方案等）： 负责人：（签字） （加盖公章处） 年 月 日 |
| 施工单位 | 单位名称 |  |
|  | 通讯地址 |  |
|  | 经济类型 |  | 联系电话 |  | 邮政编码 |  |
|  | 资质等级 |  | 证书编号 |  |
|  | 业务范围 |  |
|  | 法定代表人 |  | 项目负责人 |  |
|  | 对建设项目投入试生产（使用）的意见（包括建设项目是否按设计全部内容完成施工，施工质量是否合格；是否同意建设项目具备试生产（使用）条件；是否同意试生产（使用）方案等）： 负责人：（签字） （加盖公章处） 年 月 日 |

| 监理单位 | 单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 通讯地址 |  |
|  | 经济类型 |  | 联系电话 |  | 邮政编码 |  |
|  | 资质等级 |  | 证书编号 |  |
|  | 业务范围 |  |
|  | 法定代表人 |  | 项目负责人 |  |
|  | 对建设项目投入试生产（使用）的意见（包括建设项目是否按设计全部内容完成施工，施工质量是否合格；是否同意建设项目具备试生产（使用）条件；是否同意试生产（使用）方案等）： 负责人：（签字） （加盖公章处） 年 月 日 |

申请文件、材料清单（在“□”中用“√”勾选 ）： □试生产（使用）方案备案申请表； □试生产（使用）方案； □专家对试生产（使用）方案的审查意见； □安全设施设计重大变更情况的报告； □施工过程中安全设施设计落实情况的报告； □组织设计漏项、工程质量、工程隐患的检查情况，以及整改措施的落实情况报告； □建设项目施工、监理单位资质证书（复制件）； □建设项目质量监督手续（复制件）； □主要负责人、安全生产管理人员、注册安全工程师资格证书（复制件），以及特种作业人员名单； □从业人员安全教育、培训合格的证明材料； □劳动防护用品配备情况说明； □安全生产责任制文件，安全生产规章制度清单、岗位操作安全规程清单； □设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员的文件（复制件）。

附件20

试生产（使用）方案备案审查表

| 建设单位名称 |  |
| --- | --- |
| 建设项目名称 |  |
| 审查 人员 意见 | 备案文件材料 | 审查情况 |
|  | 1.试生产（使用）方案备案申请表 |  |
|  | 2.试生产（使用）方案 |  |
|  | 3.专家对试生产（使用）方案的审查意见 |  |
|  | 4.安全设施设计重大变更情况的报告 |  |
|  | 5.施工过程中安全设施设计落实情况的报告 |  |
|  | 6.组织设计漏项、工程质量、工程隐患的检查情况，以及整改措施的落实情况报告 |  |
|  | 7.建设项目施工、监理单位资质证书（复制件） |  |
|  | 8.建设项目质量监督手续（复制件） |  |
|  | 9.主要负责人、安全生产管理人员、注册安全工程师资格证书（复制件），以及特种作业人员名单 |  |
|  | 10.从业人员安全教育、培训合格的证明材料 |  |
|  | 11.劳动防护用品配备情况说明 |  |
|  | 12.安全生产责任制文件，安全生产规章制度清单、岗位操作安全规程清单 |  |
|  | 13.设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员的文件（复制件） |  |
|  | 拟定试生产（使用）期限为 年 月 日至 年 月 日。 经办人(签字)： 年 月 日 |

| 承办 机构 审查 意见 | 负责人（签字）： （承办机构盖章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 审查 部门 审查 决定 | 负责人（签字）： （审查部门盖章） 年 月 日 |

填表说明：

1.本表中“审查情况”栏，填写“有”、“无”或者“无关”。

2.本表中各项备案文件材料（无关项除外）齐全的，审查人员填写“试生产（使用）方案备案申请文件、材料齐全”的意见，并拟定试生产（使用）期限。

附件21

危险化学品建设项目试生产（使用）方案不予备案告知书

A危化项目备字〔B〕C号

D：

你单位    年  月  日提交的E试生产（使用）方案备案文件、资料收悉。因E试生产（使用）方案备案文件、资料存在以下问题，不予E试生产（使用）方案备案：

请解决上述问题后，并按照《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）规定再次报送该建设项目试生产（使用）方案备案文件、资料。此外，在《E试生产（使用）方案》未予以备案前，不得组织E的试生产（使用）。

联系人：　　　　　  联系电话：

（审查部门盖章）

年    月    日

抄送：G、H、I

附件22

危险化学品建设项目试生产（使用）方案备案告知书

A危化项目备字〔B〕C号

D：

你单位    年  月  日提交的E试生产（使用）方案备案文件、资料收悉，现予以备案。

请积极采取各项措施，确保试生产（使用）安全，试生产（使用）期限为    年  月  日至    年  月  日。此外，请根据该建设项目试生产（使用）情况，在试生产（使用）结束前，及时提出该建设项目安全设施竣工验收申请。

联系人：　　　　　  联系电话：

（审查部门盖章）

年    月    日

抄送：G、H、I

附件23

# 危险化学品建设项目安全设施竣工验收

# 申请书

项目名称

申请单位

经 办 人

联系电话

填写日期

| 申请单位 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址 |  | 邮政编码 |  |
|  | 电子邮箱 |  | 经济类型 |  |
|  | 联系电话 |  | 传真电话 |  |
|  | 法定代表人 |  | 安全生产负责人 |  |
|  | 申请单位意见： 主要负责人：（签字） （加盖公章处） 年 月 日 |
| 建设项目所在单位 | 名称 |  |
|  | 地址 |  | 邮政编码 |  |
|  | 电子邮箱 |  | 经济类型 |  |
|  | 联系电话 |  | 传真电话 |  |
|  | 主要负责人 |  | 安全生产负责人 |  |
|  | 建设单位意见： 主要负责人：（签字） （加盖公章处） 年 月 日 |

| 建设项目安全评价单位 | 单位名称 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通讯地址 |  | 邮政编码 |  |
|  | 资质等级 |  | 资质证书编号 |  |
|  | 法定代表人 |  | 项目负责人 |  |
| 建设项目施工单位 | 单位名称 |  | 联系电话 |  |
|  | 通讯地址 |  | 邮政编码 |  |
|  | 资质等级 |  | 资质证书编号 |  |
|  | 承担主要任务 |  |
|  | 法定代表人 |  | 项目负责人 |  |
| 建设项目监理单位 | 单位名称 |  | 联系电话 |  |
|  | 通讯地址 |  | 邮政编码 |  |
|  | 资质等级 |  | 资质证书编号 |  |
|  | 承担主要任务 |  |
|  | 法定代表人 |  | 项目负责人 |  |
| 项目类型 |  |
| 建设地址 |  |
| 总投资 | 万元 | 安全投资 | 万元 |
| 危险化学品建设项目安全条件审查意见书文号 |  | 危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书文号 |  | 建设项目试生产（使用）备案告知书文号 |  |
| 申请文件、材料清单（在“□”中用“√”勾选 ）： □建设项目安全设施竣工验收申请书及企业申请文件； □建设项目安全设施施工、监理情况报告； □建设项目安全验收评价报告； □试生产（使用）期间是否发生事故、采取的防范措施以及整改情况报告； □为从业人员缴纳工伤保险费的证明材料（复制件）； □危险化学品事故应急预案备案登记表（复制件）； □构成危险化学品重大危险源的建设项目，危险化学品重大危险源备案证明文件（复制件）。 |
| 安全设施设计审查时提出的对策、措施、建议的落实情况： |
| 设计、施工变更情况： |
| 安全设施设计审查通过后，建设项目生产、储存区周边状况变化情况： |
| 建设项目试生产（使用）及安全设施投用情况： |

危险化学品建设项目安全设施竣工验收申请书填写说明

一、本申请书可以用钢笔、签字笔填写，字迹要清晰、工整；也可以用打印机打印四号字文本，但“负责人签字”必须由负责人本人用钢笔、签字笔签署姓名。

二、本申请书“申请单位”是指《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）规定的建设单位，“建设项目所在单位”是指“申请单位”依法设立的分支机构。

三、本申请书封面中，“项目名称”栏，填写需要政府或者投资主管部门审批、核准或备案的建设项目名称；“申请单位”栏，填写申请单位“企业法人营业执照”或者“营业执照”、“企业名称预先核准通知书”上的企业名称。

四、本申请书“申请单位”和“建设项目所在单位”栏目中的“名称”和“地址”，分别填写申请单位和建设项目所在单位“企业法人营业执照”或者“营业执照”、“企业名称预先核准通知书”上的企业名称和企业住所。未设立分支机构的申请单位，仅填写“申请单位”栏的内容。

五、本申请书“申请单位”和“建设项目所在单位”栏中的“经济类型”，依照国家统计局、国家工商总局《关于划分企业登记注册类型的规定》（国统字〔2011〕86号），填写企业登记注册类型。

六、本申请书“建设项目安全评价单位”栏、“建设项目施工单位” 栏、“建设项目监理单位”栏，“单位名称”和“通讯地址”，分别填写承担该建设项目安全评价、施工、监理的单位“企业法人营业执照”上的企业名称和住所；“资质等级”和“资质证书编号”栏，分别填写承担该建设项目安全评价、施工、监理的单位取得的“资质证书”上的级别和编号。

七、本申请书建设项目施工、监理单位“承担主要任务”栏，填写相应单位在建设项目中承担的工作内容。

八、本申请书“项目类型”栏，按照下列分类进行多项选择性填写：

（一）新建危险化学品生产项目；

（二）新建危险化学品储存项目；

（三）改建危险化学品生产项目；

（四）改建危险化学品储存项目；

（五）扩建危险化学品生产项目；

（六）扩建危险化学品储存项目；

（七）新建伴有危险化学品产生的化工建设项目；

（八）改建伴有危险化学品产生的化工建设项目；

（九）扩建伴有危险化学品产生的化工建设项目；

（十）危险化学品长输管道新建项目；

（十一）危险化学品长输管道改建项目；

（十二）危险化学品长输管道扩建项目。

九、本申请书“建设地址”栏，填写建设项目所在地行政区划中的详细地址。

十、本申请书“总投资”和“安全投资”栏，分别填写建设项目竣工后决算的总投资金额和安全设施投资金额。

十一、本申请书设置的栏目尺寸，不能满足填写内容的需要时，可自行设置栏目尺寸，但不能改变表格外边距的尺寸；本申请书设置的栏目中表格数量不能满足填写内容的需要时，可自行设置续表，格式和内容要求应与本申请书的表格一致；申请单位在填写申请书时，申请书封面不编制页码，其他页编制申请书的自然页码。

附件24

危险化学品建设项目安全审查

简易程序申请书

项目名称

申请单位

经 办 人

联系电话

填写日期

| 建设项目名称 |  |
| --- | --- |
| 建设项目类型 |  |
| 建设地址 |  |
| 总投资 | （万元） | 安全投资 | （万元） |
| 涉及危险 化学品名称 | 生产： |
|  | 储存： |
| 设计单位 |  |
| 施工单位 |  |
| 拟建设时间 | 年 月至 年 月 |
| 是否属于新建化工项目 |  |
| 是否涉及重点监管的危险化工工艺 |  |
| 是否生产重点监管的危险化学品和剧毒化学品 |  |
| 是否构成危险化学品重大危险源 |  |
| 建设项目工艺简介： |
| 建设项目周边状况： |
| 申请单位意见： 负责人（签字）： （公章） 年 月 日 |
| 安全生产监管部门申请资料审查意见： 经办人（签字）： 年 月 日 |
| 安全生产监管部门承办机构意见： 负责人（签字）： （公章） 年 月 日 |
| 安全生产监管部门决定： 负责人（签字）： （公章） 年 月 日 |

附件25

危险化学品建设项目简易程序意见书（不同意）

A危化项目简字〔B〕C号

D：

你单位提出的E简易程序申请受理后，经对你单位提交申请资料内容的审查，存在以下问题：

因此，不同意你单位的E实施简易程序。

（实施部门盖章）

年　　月　　日

抄送：H

附件26

危险化学品建设项目简易程序意见书

A危化项目审字〔B〕C号

D：

根据《辽宁省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》规定，你单位提出的E简易程序申请受理后，经审查，同意你单位的E实施简易程序。对E不再进行安全条件审查、安全设施设计安全审查和试生产(使用)方案备案，安全设施竣工验收仍按照规定实施。

本意见书有效期为2年。在有效期内，建设项目未开工建设，本意见书自动失效。

（实施部门盖章）

年　　月　　日

抄送：H

附件27

危险化学品建设项目安全审查情况统计表

填报部门：（公章）                　　　           年度　　　　 　　　　　　　　　　　填报时间：

| 序号 | 建设单位名称 | 建设单位类别（生产/经营/仓储经营/使用） | 项目名称 | 产品方案和生产（储存）规模 | 项目类别（新建/改建/扩建） | 安全条件审查意见书文号及时间 | 安全设施设计审查意见书文号及时间 | 试生产（使用）备案文号及时间 | 安全设施竣工验收意见书文号及时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

批准人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　审核人：